Отчет по финансированию МЦК

Для реализации проекта Московского Центрального Кольца (МЦК) в 2011 совместными усилиями Правительства Москвы и ОАО «Российские железные дороги» было организовано ОАО «Московская кольцевая железная дорога». Учредителями ОАО «МКЖД» является Департамент имущества г. Москвы (ДИГМ) и ОАО «РЖД». Доля города Москвы в уставном капитале ОАО «МКЖД», как и ОАО «РЖД» составляет 50%.

Согласно годовому отчёту ОАО «МКЖД», в 2011 году данное Общество осуществляло свою деятельность на средства, внесённые ОАО «РЖД» в уставной капитал. В 2011 его общий размер составил 9 530 000 рублей. 2 ноября 2011 года было принято решение об увеличении уставного капитала на 5 миллиардов рублей посредством дополнительного выпуска 50 миллионов акций стоимостью 100 рублей каждая. Было решено распределить данные акции пополам между учредителями ОАО «МКЖД»: ДИГМ и ОАО «РЖД». Планировалось, что данные средства будут использоваться в 2012 году для покрытия административно-управленческих расходов, оформления прав на территории МКЖД и/или прав аренды или субаренды земельных участков и иных видов недвижимости на планируемых территориях ТПУ. Свободные денежные средства Общества были размещены на банковском счете. Ожидалось, что спустя год, к моменту публикации отчёта ОАО «МКЖД» за 2012 год, данные средства позволят получить доход в виде 270 млн. рублей. Данный расчёт оказался верным, и, согласно отчёту о финансово-экономической деятельности, Общество получило доход в размере 362 млн. рублей.  Кроме того, была сформирована сравнительная таблица управленческих расходов ОАО «МКЖД» (Табл.1-3)

Табл. 1

Табл. 2

Табл. 3

Табл. 4

В 2013 году ОАО «МКЖД» активно занималось проектированием 31 ТПУ. А именно: разработкой эскизных альбомов, расчётом планируемых нагрузок и разработкой транспортных схем. Кроме всего прочего в это же время был объявлен конкурс на выбор Генерального проектировщика. В годовом отчёте за указанный период также опубликован список незавершенных капитальных вложений Общества (Рис. 1-4).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

В октябре 2014 года появился тендер на строительство 31 ТПУ с указанием подробной стоимости каждого. Отсюда становится известно, что максимальная стоимость инженерных работ на всех ТПУ составляет 15,5 млрд. рублей (Прил. 1). Согласно источнику РБК общая итоговая стоимость строительства станций МЦК и инфраструктуры, соединяющей МЦК со станциями метро, составила 19 млрд. рублей.

Финансирование проекта проводилось помимо всего прочего и при помощи адресной инвестиционной программы города Москвы (АИП), начиная с 2012 и вплоть до 2020 года. Так, в 2012 году на «Развитие объектов инфраструктуры малого кольца Московской железной дороги» было выделено 300 млн. рублей. На что какие именно элементы строительства и развития были потрачены данные средства, в документе не сообщается.

В следующий раз МК МЖД участвовало в АИП в 2015-2020 гг., хотя было заявлено, что завершение инвестиционного периода намечено на конец 2016 года – к моменту, когда закончится реконструкция железнодорожной инфраструктуры и будут построены все предусмотренные проектом транспортно-пересадочные узлы и остановочные пункты (Отчет МКЖД за 2011 год). ОАО «МКЖД» в 2015-2016гг. получило 19,5 млрд. рублей городских инвестиций на «Проектирование и строительство технологической части транспортно-пересадочных узлов на Малом кольце Московской железной дороги». Также в 2015 году на строительство (реконструкцию) железнодорожных путепроводов, переездов и пешеходных переходов через железнодорожные пути, реконструкцию существующей улично-дорожной сети к транспортно-пересадочным узлам в местах пересечения железнодорожных путей Малого кольца Московской железной дороги было выделено 3 млрд. 732,3332 млн. рублей, в 2016 – 4 млрд. 539,3495 млн., в 2017 – 4 млрд. 565,6400 млн., в 2018 предполагается выделение 650 млн. рублей. В данной программе уже чётко расписано, на какие именно мероприятия будут потрачены выделенные деньги. Так, за 2015-2016 гг. на реконструкцию Звенигородского путепровода будет потрачен 1 млрд. 93,9230 млн. рублей, на реконструкцию Коптевского путепровода - 1 млрд. 232,7265 млн. рублей. Оставшиеся деньги ушли на реконструкцию трёх объектов: Богородского путепровода, путепровода на пересечении с Ленинградским шоссе и я железнодорожного переезда на Малом кольце Московской железной дороги (примыкающий путь необщего пользования) со строительством автодорожного путепровода по адресу: Южнопортовый район, ул. Южнопортовая, д. 19. Причём последний объект предполагается достроить только в 2018 году.

На некие «Укрупненные мероприятия по реконструкции существующей улично-дорожной сети к транспортно-пересадочным узлам в местах пересечения железнодорожных путей Малого кольца Московской железной дороги и радиальных направлений» в 2016-2018 гг. будет инвестировано 550 млн. рублей.

В 2017-2020 инвестиции идут на различные проекты интеграции, суть которых – связать МЦК и радиальные направления Московской железной дороги. Так, в 2017 выделено 212 млн. рублей на «интеграцию Савеловского направления Московской железной дороги и Московского Центрального Кольца». На завершение реконструкции указанных выше путепроводов предполагается дополнительно выделить 650 млн. рублей. Большая часть этих денег выделена на реконструкцию железнодорожного переезда на Малом кольце Московской железной дороги (примыкающий путь не общего пользования) со строительством автодорожного путепровода - 1 этап по адресу: Южнопортовый район, ул. Южнолортовая, д. 19 - 468,6231 млн. рублей. Особняком стоит Дмитровский путепровод. На ПИР и реконструкцию этого сооружения должно быть выделено 1 млрд. 977,5351 млн. рублей. Также в 2017 году должно быть выделено 7 млрд. 310 млн. рублей на «проектирование и строительство технологической части ТПУ на Малом кольце Московской железной дороги». эти деньги должна получить АО «МКЖД». В документе (ссылка 3) указано, на какой конкретно ТПУ сколько денег должно пойти.

На «интеграцию Малого кольца Московской железной дороги (Московского центрального кольца) с радиальными направлениями железной дороги и метро, подъездные дороги к ТПУ и дорожную инфраструктуру для радиальных направлений Московской железной дороги» в 2018-2020 гг. будет выделено 12 млрд. рублей адресных инвестиций. Что именно включает в себя эта интеграция – не сообщается.

Итого за 2012-2020 годы по АИП в развитие транспортной системы МЦК должно быть инвестировано 58 млрд. 782,1304 млн. рублей.

Согласно источнику РБК, к моменту запуска МЦК, на данный проект было потрачено свыше 100 млрд. рублей, где 72-74 млрд. рублей (цифры варьируются в зависимости от источника. «Ведомости» утверждают, что 72 млрд., в то время как «РБК» называет цифру в 74 млрд. рублей) были внесены в уставной капитал Общества ОАО «РЖД». Правительство Москвы потратило 20 млрд. рублей на строительство инфраструктуры и более 25 млрд. рублей на реконструкцию улично-дорожной сети и путепроводов, а также освобождение территорий вокруг станций МЦК. Эти деньги были инвестированы в инфраструктуру МЦК по АИП. Закупка 33 поездов «Ласточка» по информации «Ведомостей» обошлась в 19,2 млрд. рублей. Официальной информации о данной закупке найти не удалось.

Таким образом, в данном отчёте были приведены цифры, содержащиеся в официальных документах, регулирующих общую стоимость строительства инфраструктуры МЦК. Несмотря на то, что найти более подробную информацию о тратах в открытом доступе не удалось, сравнение планируемой стоимости строительства из годовых отчётов АО «МКЖД» и АИП г.Москвы в период с 2012 по 2020 года с информацией источников «РБК» и «Ведомостей» позволяет увидеть, что итоговая стоимость строительства МЦК превысила запланированную. Источник «РБК» утверждает что это произошло из-за непредвиденно высоких затрат на снос объектов вблизи ТПУ и перенос коммуникаций. Так, например, вместо запланированных 15,5 млрд. рублей на строительство ТПУ и связей с ближайшими инфраструктурными объектами, было потрачено 19 млрд. (согласно источнику РБК). Более подробной информации о причинах увеличения стоимости строительства найти к сожалению не удалось.

Приложение 1

Годовой отчёт ОАО «МКЖД» за 2012 год

Годовой отчёт ОАО «МКЖД» за 2013 год

http://rostender.info/region/moskva-gorod/18509431-tender-vypolnenie-rabot-po-proektirovaniyu-stroitelstvu-i-vvodu-v-ekspluataciyu-tehnologicheskih-obektov-transportno-peresadochnyh-uzlov

https://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/12/57d170cb9a7947486ab64f29

https://stroi.mos.ru/adresnaya-investicionnaya-programma/adresnaya-investicionnaya-programma-na-2013-2015-gg-1/aip-2012-2014

https://stroi.mos.ru/uploads/media/main_image/0001/41/c8fd5598cc3e020ed1595f9bf88b1865b4a1c17e.pdf

https://stroi.mos.ru/uploads/media/file/0001/66/5bbe41ca64e9ffc1da401645cd63c72a6a48dae2.pdf

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/09/13/732143-tsentralnoe-koltso